# Perfect8 Roadmap - Post-Deployment till Version 2.0

Uppdaterad: 2025-09-23

## 🎯 FAS 1: Docker Remote Deployment (Nu)

### Checklista

- [ ] Skapa Dockerfile för admin-service

- [ ] Sammanställ init.sql från alla services

- [ ] Konfigurera produktions-.env

- [ ] Testa docker-compose lokalt

- [ ] Deploy till remote server

- [ ] Verifiera att alla services svarar

- [ ] Dokumentera API version 1.0

## 🖥️ FAS 2: Frontend Integration (Vecka 1-2)

### Webb-Frontend (Jonatan)

- [ ] Koppla mot remote API endpoints

- [ ] Testa autentisering (JWT)

- [ ] Verifiera shop-service funktionalitet

- [ ] Testa blog-service

### Mobile Frontend (Du)

En kodbas för både Android och iOS

- [ ] Sätt upp Flutter-projekt

- [ ] Implementera API-klient mot backend

- [ ] Bygg UI-komponenter

- [ ] Testa på Android-emulator

- [ ] Testa på iOS-simulator (om Mac finns)

Fördelar:

- En kodbas = halva arbetet

- Samma look & feel

- Enklare underhåll

Kör Flutter för båda plattformarna!

## 🔄 FAS 3: CI/CD Implementation (Vecka 3)

### GitHub Actions Setup

# .github/workflows/main.yml

- [ ] Build & Test på push

- [ ] Docker image build

- [ ] Push till registry

- [ ] Deploy till staging

### Testning

#### Alternativ A: Minimal Testing ⚡ För snabb leverans

- [ ] Unit tests för kritiska services (Payment, Order)

- [ ] Smoke tests för API endpoints

- [ ] Manual testing för UI

#### Alternativ B: Comprehensive Testing 🛡️ För stabilitet

- [ ] Unit tests alla services

- [ ] Integration tests

- [ ] E2E tests med Selenium/Cypress

- [ ] Performance testing

### Beslutspunkt 2: 🔴

Hur mycket testning är "lagom" för v1.0?

## 🚀 FAS 4: Version 2.0 Branching (Vecka 4)

### Git Strategy

main          # v1.0 production

├── develop   # v2.0 development

├── feature/* # Nya features

└── hotfix/*  # Bugfixar för v1.0

### Version 2.0 Features

- [ ] Analytics & Metrics

- [ ] Dashboard för admin

- [ ] Coupons & rabatter

- [ ] Performance monitoring

- [ ] Multiple payment providers

## ☸️ FAS 5: Kubernetes (OPTIONAL)

### Beslutspunkt 3: 🔴

Är Kubernetes värt komplexiteten?

#### Alternativ A: Stick med Docker Compose ✅ Enklare

Fördelar:

- Redan klart

- Enklare att debugga

- Mindre overhead

- Perfekt för små/medium projekt

#### Alternativ B: Migrera till Kubernetes

När det blir värt det:

- Om ni får 1000+ samtidiga användare

- Om ni behöver auto-scaling

- Om ni har flera miljöer (dev/staging/prod)

- Om ni har dedikerad DevOps-resurs

Kubernetes Checklista (om ni väljer det):

- [ ] Skapa Helm charts

- [ ] Konfigurera ingress

- [ ] Sätt upp persistent volumes

- [ ] Konfigurera secrets

- [ ] Implementera health checks

## 🌐 FAS 6: Joomla Integration

### Approach

Joomla Docker Container

↓

REST API calls → Perfect8 Backend

↓

Shared MySQL Database

### Implementation

- [ ] Sätt upp Joomla Docker container

- [ ] Skapa Joomla plugin för API-integration

- [ ] Synka användardatabas

- [ ] Integrera produktkatalog

- [ ] Testa checkout-flow

### Beslutspunkt 4: 🔴

Hur tight ska Joomla-integrationen vara?

Alternativ A: Loose coupling

- Joomla för content

- Perfect8 för e-commerce

- Separat inloggning

Alternativ B: Tight integration

- Single Sign-On (SSO)

- Delad kunddata

- Unified checkout

## 📊 REALISTISK TIDSPLAN

### Kritisk väg (Minimum Viable)

- Vecka 1: Docker deployment + Webb-frontend

- Vecka 2: Flutter app (Android först)

- Vecka 3: Basic CI/CD

- Vecka 4: v2.0 branch + börja nya features

### Om resurser finns

- Månad 2: iOS-app

- Månad 3: Kubernetes evaluation

- Månad 4: Joomla integration

## ⚠️ VARNINGSFLAGGOR

### Överambitiösa fällor att undvika:

- Kubernetes för tidigt - Stick med Docker Compose tills ni har 100+ användare

- För mycket testing initialt - Börja med kritiska flöden

- Perfekt CI/CD från start - Bygg upp stegvis

- Native apps direkt - Flutter först, native senare om behov finns

- Full Joomla-integration dag 1 - Börja med loose coupling

## 🎯 PRIORITERINGSMATRIS

### Måste ha (v1.0)

- ✅ Fungerande backend på remote

- ✅ Webb-frontend

- ✅ Mobil-app (minst Android)

- ✅ Basic CI/CD

### Bra att ha (v1.5)

- iOS-app

- Omfattande tester

- Joomla basic integration

### Framtida (v2.0+)

- Kubernetes

- Full Joomla-integration

- Analytics dashboard

- Multi-vendor support

## 📝 BESLUT ATT TA NU

- Flutter vs Native? → Rekommendation: Flutter

- Hur mycket testing? → Rekommendation: Minimal för v1.0

- Kubernetes nu eller senare? → Rekommendation: Senare

- Joomla-integration nivå? → Rekommendation: Börja med loose coupling

## 🚨 ADHD-VÄNLIGA TIPS

- EN sak i taget - Avsluta Docker deployment innan frontend

- Time-box - Max 2 timmar per uppgift innan paus

- Visible progress - Checka av små wins ofta

- Partner accountability - Daglig sync med Jonatan

- Version 1.0 först - Resist feature creep!

## NÄSTA KONKRETA STEG

- Avsluta Docker deployment

- Sätt upp basic CI/CD pipeline

- Skapa v2.0 branch när v1.0 är stabil

Kom ihåg: Det är bättre med något som fungerar och är deployat än något perfekt som aldrig blir klart!