# Bootstrap Documentation - Perfect8 v1.0

Version 1.0 - Production Deployment
Senast uppdaterad: 2025-10-15

## 📋 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- Projektöversikt

- Git Branch-Strategi

- Tidslinje & Milstolpar

- Aktuell Status

- Version 1.0 vs 2.0 Scope

- Deployment-guider

- Felsökning

- Magnum Opus-principer

- Addendum-sektion

## 🚀 PROJEKTÖVERSIKT

Namn: Perfect8
GitHub: https://github.com/Perfect8-v1/backend
Server: perfect8alpine.rantila.com (Alpine Linux)
Container runtime: Podman

### Microservices

- admin-service (port 8081) - Auth, inloggning, admin-funktioner

- blog-service (port 8082) - Content management

- email-service (port 8083) - Email-notifikationer

- image-service (port 8084) - Bildhantering

- shop-service (port 8085) - E-handelskärna

- database (port 3306) - MariaDB 11.2

### Teknisk Stack

- Spring Boot: 3.4.1

- Java: 21 (LTS)

- Maven: Multi-modul projekt

- Database: MariaDB (MySQL 8.0 kompatibel)

- Container: Podman på Alpine Linux

- Frontend: Flutter/Dart (webb, iOS, Android, Windows)

## 🌳 GIT BRANCH-STRATEGI

### Huvudgrenar

#### main branch

- Status: Production-ready kod

- Merge policy: Endast när allt fungerar perfekt

- Testning: Kräver full integration test suite

- Deploy target: Produktion (perfect8alpine.rantila.com)

#### podman branch (NUVARANDE AKTIV)

- Status: Fungerande men med health check-problem

- Maven: Kompilerar ✅

- Spring Boot: Startar ✅

- Docker images: Fungerar ✅

- Problem: Health checks timeout

- Användning: Basbranch för experiment

### Experimentella branches

#### AuthMan branch - Quick Fix Approach

# Skapa från podman:
git checkout podman
git checkout -b AuthMan
git push origin AuthMan

Fokus: - Lägg till AuthenticationManager bean i alla services - Fixa blog-service krasch - Quick win för demon

Tidslimit: 1 timme
Mål: Få health checks att fungera
Om lyckas: Merge till podman → använd för demo ✅

#### Kube branch - Långsiktig Robust Lösning

# Skapa från podman:
git checkout podman
git checkout -b Kube
git push origin Kube

Fokus: - Spring Boot Actuator konfiguration - Kubernetes YAML-filer för alla services - Liveness & readiness probes - Robust health check-implementering

Tidslimit: Ingen - detta är för EFTER demon
Mål: Production-grade deployment
Implementation: När frontend är igång (2 månader)

### Snapshot-strategi

VIKTIGT: Skapa snapshot-tags innan stora ändringar!

# Innan experimentella ändringar:
git tag snapshot-before-[FEATURE]-$(date +%Y%m%d-%H%M)
git push origin snapshot-before-[FEATURE]-$(date +%Y%m%d-%H%M)

# Exempel:
git tag snapshot-before-authman-fix-20251015-1100
git push origin snapshot-before-authman-fix-20251015-1100

Rollback-strategi:

# Om experiment misslyckas:
git checkout podman
git checkout snapshot-before-authman-fix-20251015-1100 -- [service-name]/

# Eller reset hela branchen:
git reset --hard snapshot-before-authman-fix-20251015-1100

## 📅 TIDSLINJE & MILSTOLPAR

### Fas 1: DEMO (Nästa 5 timmar) - KRITISK!

11:00 - Skapa snapshot + AuthMan branch

cd /c/_Perfect8/backend
git checkout podman
git tag snapshot-before-demo-$(date +%Y%m%d-%H%M)
git push origin snapshot-before-demo-$(date +%Y%m%d-%H%M)
git checkout -b AuthMan
git push origin AuthMan

11:00-11:30 - Quick fixes på AuthMan - [ ] Lägg till AuthenticationManager i blog-service - [ ] Lägg till AuthenticationManager i email-service - [ ] Lägg till AuthenticationManager i image-service - [ ] Git commit + push - [ ] Pull på server + rebuild

11:30-12:00 - Testning

# På servern:
./stop-backend.sh
./start-backend.sh
sleep 60

# Testa alla health checks:
curl http://localhost:8081/actuator/health  # admin
curl http://localhost:8082/actuator/health  # blog
curl http://localhost:8083/actuator/health  # email
curl http://localhost:8084/actuator/health  # image
curl http://localhost:8085/actuator/health  # shop

12:00 - BESLUT - ✅ Om health checks fungerar: Merge AuthMan → podman → DEMO MED DENNA! - ❌ Om misslyckas: Checkout snapshot → DEMO med “health checks = WIP”

14:00 - DEMO - Visa Maven kompilering ✅ - Visa Docker images ✅ - Visa Spring Boot startup ✅ - Visa API endpoints (om health checks fungerar) - Ärligt om work-in-progress status

### Fas 2: Frontend-utveckling (2 månader)

Vecka 1-2: Jonatan kickstarts Flutter - [ ] Initiera Flutter projekt - [ ] Installera dependencies (http, dio) - [ ] Skapa API client för Perfect8 - [ ] Implementera auth flow (login/register)

Vecka 2-4: Magnus arbetar på Kube branch (parallellt) - [ ] Skapa Kubernetes YAML för alla services - [ ] Implementera liveness/readiness probes - [ ] Testa med podman play kube - [ ] Dokumentera deployment-process

Vecka 4-6: Core frontend views - [ ] Produktlista - [ ] Produktdetalj - [ ] Varukorg - [ ] Checkout flow - [ ] Orderhistorik

Vecka 6-8: Integration & testing - [ ] End-to-end testing - [ ] Cross-platform testning (webb, iOS, Android, Windows) - [ ] Performance testing - [ ] Bug fixes - [ ] Polish UI/UX

Vecka 8: Version 1.0 Release! 🎉 - [ ] Merge Kube → main - [ ] Deploy till produktion - [ ] Dokumentation - [ ] Celebration! 🍾

### Fas 3: Version 2.0 Planning (efter v1.0)

Uncomment v2.0 features: - [ ] Analytics services - [ ] Dashboard - [ ] Performance metrics - [ ] Coupon system - [ ] Advanced reporting

## 📊 AKTUELL STATUS

### Vad är klart (2025-10-15)

✅ Build & Compilation - Maven kompilerar lokalt (34.8s) - Maven kompilerar på servern (44.2s) - Alla 6 modules: SUCCESS - JWT uppdaterat till 0.12.3 API - Namnkonventioner konsistenta (DTO = Entity)

✅ Git Workflow - Lokal → GitHub → Server fungerar - .gitignore konfigurerad (target/, *.class) - Snapshot-strategi etablerad

✅ Docker/Podman - JAR-filer byggda för alla services - Docker images byggda (5 services + database) - Containers startar (6/6) - MariaDB körs stabilt

✅ Spring Boot - Alla services startar - shop-service: 230 sekunder startup ✅ - 100 endpoints mappade i shop-service - SecurityConfig uppdaterade för actuator

### Vad återstår

❌ KRITISKT - Nästa timme: - blog-service kraschar i loop (saknar AuthenticationManager) - Alla services fastnar i “starting” (health checks misslyckas) - /actuator/health timeout (trots SecurityConfig-fix)

⏳ För v1.0: - Kommentera bort v2.0 features - Nginx reverse proxy - SSL/TLS certifikat (Let’s Encrypt) - Database backup-rutiner

⏳ För v1.0 + Frontend: - Flutter projekt setup - API client implementation - Core views (product, cart, checkout) - Multi-platform build & test

### Kända problem (2025-10-15)

| Problem | Status | Lösning |
| --- | --- | --- |
| blog-service krasch | ❌ KRITISK | Lägg till AuthenticationManager bean |
| Health checks timeout | ❌ KRITISK | AuthMan branch eller Kube branch |
| shop-service “starting” | ❌ | Väntar på health check-fix |
| admin-service “starting” | ❌ | Väntar på health check-fix |
| email-service “starting” | ❌ | Väntar på health check-fix |
| image-service “starting” | ❌ | Väntar på health check-fix |

## 📦 VERSION 1.0 vs 2.0 SCOPE

### Version 1.0 - Kärnfunktionalitet (MÅSTE finnas)

Identifiering: Har @Entity annotation eller är kritisk för grundfunktionalitet

✅ Shop-Service Kärna: - Product, Category, Inventory - Customer, Address - Cart, CartItem - Order, OrderItem - Payment (Stripe/PayPal basic) - Shipment, ShipmentTracking

✅ Admin-Service: - User, Role (RBAC) - AuthToken - LoginLog

✅ Email-Service: - EmailTemplate - EmailLog (basic)

✅ Image-Service: - Image metadata - Basic upload/resize

✅ Blog-Service: - BlogPost (basic) - BlogCategory

### Version 2.0 - Framtida Features (Nice-to-have)

Identifiering: Innehåller nyckelord: Performance, Summary, Coupon, Analytics, Metric, Dashboard

❌ Kommentera bort dessa i v1.0:

Analytics & Metrics

❌ AdminDashboardController.java
❌ AdminDashboardResponse.java
❌ DashboardSummaryResponse.java
❌ *MetricsResponse.java
❌ *AnalyticsResponse.java
❌ PerformanceService.java
❌ AnalyticsService.java (vissa metoder)

Marketing & Promotions

❌ CouponService.java
❌ CouponController.java
❌ PromotionEngine.java
❌ LoyaltyProgram.java

Advanced Features

❌ RecommendationEngine.java
❌ WishlistService.java
❌ ProductReviewService.java
❌ AdvancedSearchService.java

Kommentera med:

/* VERSION 2.0 - COMMENTED OUT FOR CLEAN V1.0 RELEASE
 * This file will be uncommented and enhanced in version 2.0
 * Reason: [Analytics/Metrics/Dashboard/Coupon] functionality
 */

## 🐳 DEPLOYMENT-GUIDER

### Lokal Deployment (utvecklingsmiljö)

Steg 1: Förberedelser

cd /c/_Perfect8/backend
git checkout podman  # eller AuthMan/Kube beroende på experiment
git pull

Steg 2: Kompilera

mvn clean compile -q  # Quick check
mvn clean package -DskipTests  # Full build med JAR

Steg 3: Verifiera JAR-filer

ls -la admin-service/target/*.jar
ls -la shop-service/target/*.jar
ls -la email-service/target/*.jar
ls -la image-service/target/*.jar
ls -la blog-service/target/*.jar

Steg 4: Bygg Docker images (om behövs)

# Individuellt per service:
cd admin-service
podman build -t perfect8/admin-service:latest .
cd ..

# Eller alla samtidigt via script:
./build-all-images.sh

Steg 5: Starta med Podman Compose

podman-compose up -d
podman ps -a  # Verifiera status

Steg 6: Testa endpoints

curl http://localhost:8081/actuator/health  # admin
curl http://localhost:8082/actuator/health  # blog
curl http://localhost:8083/actuator/health  # email
curl http://localhost:8084/actuator/health  # image
curl http://localhost:8085/actuator/health  # shop

### Produktion Deployment (perfect8alpine.rantila.com)

Förberedelser (engångsuppgift)

# SSH till servern
ssh user@perfect8alpine.rantila.com

# Installera dependencies (om ej redan gjort)
doas apk add openjdk21 maven git podman podman-compose

# Klona repository (första gången)
cd ~
git clone https://github.com/Perfect8-v1/backend.git perfect8
cd perfect8

Standard deployment-process

# 1. Pull senaste kod
cd ~/perfect8
git pull origin podman  # eller den branch du vill deploya

# 2. Bygg projektet
mvn clean package -DskipTests

# 3. Stoppa gamla containers
./stop-backend.sh

# 4. Bygg nya images (om kod ändrats)
./build-all-images.sh

# 5. Starta nya containers
./start-backend.sh

# 6. Vänta på startup (shop-service tar ~4 min)
sleep 240

# 7. Verifiera status
podman ps -a

# 8. Testa health endpoints
for port in 8081 8082 8083 8084 8085; do
  echo "Testing port $port..."
  curl -s http://localhost:$port/actuator/health || echo "FAILED"
done

Snabb rollback (om deployment misslyckas)

# Använd snapshot-tag:
git checkout snapshot-before-[FEATURE]-[TIMESTAMP]
mvn clean package -DskipTests
./stop-backend.sh
./start-backend.sh

### Deployment Scripts

start-backend.sh

#!/bin/bash
echo "Starting Perfect8 Backend Services..."
podman-compose up -d
echo "Services started. Use 'podman ps -a' to check status."

stop-backend.sh

#!/bin/bash
echo "Stopping Perfect8 Backend Services..."
podman-compose down
echo "Services stopped."

build-all-images.sh

#!/bin/bash
echo "Building all Perfect8 Docker images..."

services=("admin" "blog" "email" "image" "shop")

for service in "${services[@]}"; do
  echo "Building ${service}-service..."
  cd ${service}-service
  podman build -t perfect8/${service}-service:latest .
  cd ..
done

echo "All images built successfully!"

## 🔧 FELSÖKNING

### Vanliga problem och lösningar

#### Maven kompileringsfel

Symptom: mvn clean compile misslyckas

Diagnos:

mvn clean compile -X  # Verbose output

Lösningar: 1. Dependency problem: mvn dependency:tree → kolla konflikter 2. Java version: Kontrollera att Java 21 används 3. Cached artifacts: mvn clean install -U → uppdatera dependencies

#### Container startar inte

Symptom: podman ps -a visar “Exited (1)”

Diagnos:

podman logs [container-name]
podman logs [container-name] | tail -100

Vanliga orsaker: 1. JAR-fil saknas: Kör mvn clean package -DskipTests 2. Port redan använd: Kontrollera med netstat -tuln | grep [PORT] 3. Database ej tillgänglig: Starta database först 4. Environment variables: Kontrollera .env eller docker-compose.yml

#### Health check timeout

Symptom: curl http://localhost:8085/actuator/health hänger sig

Diagnos:

# Kolla Spring Boot loggar:
podman logs perfect8-shop | grep "Started ShopServiceApplication"

# Kolla SecurityConfig:
grep -n "actuator" shop-service/src/main/java/com/perfect8/shop/security/SecurityConfig.java

Lösningar: 1. SecurityConfig: Lägg till .requestMatchers("/actuator/health", "/actuator/health/**").permitAll() 2. Spring Boot ej startat: Vänta längre (shop-service tar 230s) 3. Dockerfile health check: Öka --start-period till 360s 4. Actuator ej aktiverad: Lägg till i pom.xml: xml    <dependency>      <groupId>org.springframework.boot</groupId>      <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>    </dependency>

#### Database connection-fel

Symptom: Services kraschar med “Unable to connect to database”

Diagnos:

podman exec perfect8-mysql mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"

Lösningar: 1. Database ej startad: podman start perfect8-mysql 2. Fel credentials: Kontrollera application.properties 3. Network problem: Kolla att alla containers är på samma nätverk 4. MariaDB ej redo: Vänta 30s efter database-start

#### blog-service krasch-loop

Symptom: podman ps -a visar blog restartar var 15:e sekund

Diagnos:

podman logs perfect8-blog | grep -A 5 "Error creating bean"

Lösning: Lägg till AuthenticationManager bean i SecurityConfig:

@Bean
public AuthenticationManager authenticationManager(
    AuthenticationConfiguration authenticationConfiguration) throws Exception {
    return authenticationConfiguration.getAuthenticationManager();
}

### Debug-kommandon

Container status:

podman ps -a
podman logs [container-name]
podman logs -f [container-name]  # Follow logs
podman inspect [container-name]

Network diagnostics:

podman network ls
podman network inspect perfect8_default
netstat -tuln | grep [PORT]

Database debugging:

podman exec -it perfect8-mysql mysql -u root -p
# MySQL commands:
SHOW DATABASES;
USE perfect8;
SHOW TABLES;
SELECT * FROM customers LIMIT 5;

Application debugging:

# Testa alla endpoints:
for port in 8081 8082 8083 8084 8085; do
  echo "Port $port:"
  curl -s http://localhost:$port/actuator/health | jq .
done

# Testa specifik endpoint:
curl -X GET http://localhost:8085/api/v1/products -H "Accept: application/json" | jq .

## 📘 MAGNUM OPUS-PRINCIPER

### ADHD-anpassade arbetsregler

🧠 Grundprinciper

- EN Java-fil per artifact - Måste spara innan fokus skiftar

- Inga redigeringar - Alltid kompletta nya filer (eliminerar felkälla)

- Max 2 alternativ - För många val skapar beslutsvånda

- Vänta på svar - En fråga åt gången

- Kort arbetsminne - Allt måste vara explicit och tydligt

🗣️ Kommunikationsregler med AI-assistent

- Ge EN fil åt gången

- Ställ max EN fråga per output

- Vänta på bekräftelse innan nästa steg

- Inga långa förklaringar - kort och konkret

- Två alternativ att fortsätta räcker

### Kodprinciper

- Läsbara variabelnamn - customerId inte id

- Less Strings, More Objects - Enum över String

- Ingen bakåtkompabilitet - Bygg rätt från början

- Inga alias-metoder - En metod, ett namn

- Inga stub-filer - Fullständig implementation direkt

- Version 1.0 fokus - Kärnfunktionalitet först

- Kommentera bara v2.0 - Endast kod direkt kopplad till version 2.0

### Namnkonventioner

Entity-fält: Beskrivande namn (customerId, inte id) Boolean primitiv: isActive() (Lombok-genererat) Boolean wrapper: getActive() (för nullable) Repository: findByOrderId() (inte findByOrder_OrderId()) DTO = Entity: Samma fältnamn överallt (ingen mappning!)

### Byggordning (när vi skapar ny funktionalitet)

- enums - Värdeuppsättningar (Role, Status, PaymentMethod)

- entity - Datamodell med JPA-annoteringar

- repository - JpaRepository interfaces

- service - Affärslogik och transaktioner

- dto - API-kontrakt (SAMMA namn som entity!)

- controller - REST endpoints

- exceptions - Domänspecifika undantag

- security - Autentisering/auktorisering

- config - Övrig konfiguration

### Felsökningsordning (när vi fixar problem)

- config - Miljöfel, felaktiga properties

- security - JWT, CORS, filterkedja

- entity - Mappning, relationer

- repository - Query-fel, N+1 problem

- service - Affärslogik, transaktioner

- dto/mapping - Konverteringsfel

- exceptions - Felhantering

- controllers - HTTP-lager

## 🎯 NÄSTA STEG - ACTIONABLE CHECKLIST

### För demon (nästa 5 timmar)

11:00 - Pre-demo setup (10 min) - [ ] Skapa snapshot-tag: snapshot-before-demo-$(date +%Y%m%d-%H%M) - [ ] Skapa AuthMan branch från podman - [ ] Push till GitHub

11:10-11:40 - AuthMan quick fixes (30 min) - [ ] blog-service: Lägg till AuthenticationManager bean i SecurityConfig - [ ] email-service: Kontrollera om AuthService autowires AuthenticationManager - [ ] image-service: Kontrollera om AuthService autowires AuthenticationManager - [ ] Git commit + push alla ändringar - [ ] Pull på server: cd ~/perfect8 && git pull origin AuthMan - [ ] Rebuild: mvn clean package -DskipTests - [ ] Restart: ./stop-backend.sh && ./start-backend.sh

11:40-12:00 - Testning (20 min)

# Vänta på startup (shop tar 4 min)
sleep 240

# Testa alla services:
curl http://localhost:8081/actuator/health  # Förväntat: {"status":"UP"}
curl http://localhost:8082/actuator/health
curl http://localhost:8083/actuator/health
curl http://localhost:8084/actuator/health
curl http://localhost:8085/actuator/health

# Om TIMEOUT efter 10s → AuthMan lyckades INTE
# Om {"status":"UP"} → AuthMan LYCKADES! ✅

12:00-12:10 - Beslut (10 min)

✅ OM HEALTH CHECKS FUNGERAR:

# Merge AuthMan till podman:
git checkout podman
git merge AuthMan
git push origin podman

# DEMO med denna version! 🎉

❌ OM HEALTH CHECKS MISSLYCKAS:

# Rollback till snapshot:
git checkout podman
git reset --hard snapshot-before-demo-[TIMESTAMP]

# DEMO med "health checks = work in progress"
# Visa: Maven kompilerar, Docker bygger, Spring Boot startar
# Ärligt: "API funktionellt men health checks under utveckling"

14:00 - DEMO 🎤 - [ ] Visa projektöversikt - [ ] Visa Maven kompilering (34.8s) - [ ] Visa Docker images - [ ] Visa Spring Boot startup (shop: 230s) - [ ] (Om fungerar) Visa API endpoints - [ ] Diskutera nästa steg: 2 månader till v1.0 release

### Efter demon (nästa 2 månader)

Vecka 1: Jonatan + Magnus - [ ] Jonatan: Initiera Flutter projekt - [ ] Magnus: Skapa Kube branch från podman - [ ] Magnus: Börja implementera Kubernetes YAML

Vecka 2-4: Parallellt arbete - [ ] Jonatan: Auth flow i Flutter (login/register) - [ ] Magnus: Liveness/readiness probes i alla services - [ ] Magnus: Testa podman play kube

Vecka 4-6: Integration - [ ] Jonatan: Core views (product, cart, checkout) - [ ] Magnus: Merge Kube → podman efter testning - [ ] Team: Integration testing

Vecka 6-8: Polish & Release - [ ] End-to-end testing - [ ] Cross-platform testing (webb, iOS, Android, Windows) - [ ] Performance testing - [ ] Bug fixes - [ ] Documentation - [ ] Merge podman → main - [ ] Version 1.0 Release! 🎉

## 📝 INSTRUKTION FÖR FORTSÄTTNING

### Vid start av ny chat-session

ALLTID bifoga dessa filer: 1. Denna Bootstrap.docx (senaste version) 2. Magnum Opus.docx (ADHD-arbetsregler) 3. struktur.txt (aktuellt filträd)

Berätta för Claude: - Vilken branch du arbetar på (podman / AuthMan / Kube) - Vad som hänt sedan sist - Vad du vill fokusera på

Exempel:

"Hej Claude! Vi arbetar på AuthMan-branchen efter demon.
blog-service fungerar nu men shop-service har fortfarande timeout.
Jag vill fokusera på att fixa shop-service health check idag."

### Vid slut av session

BER CLAUDE OM ADDENDUM:

"Claude, kan du skriva ett addendum för denna session som sammanfattar
vad vi gjort och vad som är nästa steg?"

Spara uppdaterad Bootstrap: - Claude lägger till addendum i dokumentet - Spara som Bootstrap_Perfect8_v1.0_[DATUM].docx - Använd denna version i nästa session

### Arbetsmetodik (från Magnum Opus)

- EN fil åt gången - Kompilera efter varje ändring

- Max 2 alternativ - Undvik beslutsvånda

- Samma namn överallt - DTO = Entity

- Ingen bakåtkompabilitet - Bygg rätt från början

- Vänta på bekräftelse - Ett steg i taget

## 📚 ADDENDUM-SEKTION

Alla addendum läggs till här i kronologisk ordning.

### ADDENDUM - 2025-10-15 (Bootstrap Creation)

Session-sammanfattning

Skapade komplett ny Bootstrap.docx med: - Tydlig branch-strategi (podman, AuthMan, Kube, main) - Realistisk tidslinje (5 timmar demo + 2 månader utveckling) - Actionable checklists - Deployment-guider för varje scenario - Magnum Opus-principer inbakade - Addendum-struktur för kontinuitet

Vad gjordes:

✅ Strukturerade om hela Bootstrap-dokumentet ✅ Lade till detaljerad branch-strategi ✅ Skapade tidsplan med milstolpar ✅ Skrev deployment-guider (lokal + produktion) ✅ Lade till omfattande felsökningssektion ✅ Inkluderade Magnum Opus-principer ✅ Skapade mallar för fortsättning

Nästa session fokus:

För demon (11:00-14:00 idag): 1. Skapa snapshot-tag 2. Skapa AuthMan branch 3. Lägg till AuthenticationManager i blog/email/image 4. Testa health checks 5. Beslut: Merge AuthMan eller rollback snapshot 6. DEMO kl 14:00

Efter demon (nästa 2 månader): 1. Jonatan: Flutter frontend kickstart 2. Magnus: Kube branch för robust deployment 3. Integration och testning 4. Version 1.0 Release!

Kritiska insikter:

✅ Branch-strategi är nyckeln - podman (stabil bas), AuthMan (quick wins), Kube (långsiktig) ✅ Snapshot-tags för säkerhet - Alltid kunna rulla tillbaka ✅ Realistisk tidslinje - 5 timmar demo, 2 månader v1.0 ✅ Magnum Opus fungerar - EN fil åt gången, max 2 alternativ ✅ Kontinuitet genom addendum - Varje session dokumenteras

Filer skapade denna session:

- Bootstrap_Perfect8_v1.0.md (detta dokument, konverteras till .docx)

Teknisk status:

- Maven: Kompilerar ✅

- Docker: Images byggda ✅

- Spring Boot: Startar ✅

- Health checks: TIMEOUT ❌ (nästa fokus)

Motivering:

Detta Bootstrap-dokument är designat för att ge TOTAL kontinuitet mellan chat-sessioner. Med tydliga branches, checklistor och addendum-struktur kan arbetet fortsätta smidigt även med ADHD-utmaningar.

Lycka till med demon Magnus! Du har allt du behöver här. 💪🚀

SLUT PÅ ADDENDUM - 2025-10-15
Nästa addendum läggs till efter denna rad.

================================================================================

## 🎯 SAMMANFATTNING

Detta Bootstrap-dokument innehåller ALLT du behöver för Perfect8 v1.0:

✅ Branch-strategi - podman, AuthMan, Kube, main
✅ Tidslinje - 5 timmar demo + 2 månader utveckling
✅ Deployment-guider - Steg-för-steg instruktioner
✅ Felsökning - Vanliga problem och lösningar
✅ Magnum Opus - ADHD-anpassade arbetsregler
✅ Addendum - Kontinuitet mellan sessioner

Använd detta dokument i varje chat-session för total kontinuitet! 📚

Version: 1.0
Skapad: 2025-10-15
Författare: Claude & Magnus
Licens: MIT

================================================================================